## Planejamento
Ciclo de Vida do Desenvolvimento de Software (SDLC)
### Nome Provisório do Projeto: chemIndex
### Objetivo do Sistema
Desenvolver um SaaS para auxiliar professores, pesquisadores, técnicos de laboratório e grupos de pesquisa no gerenciamento e rastreamento de reagentes químicos em almoxarifados e laboratórios. O sistema visa substituir métodos manuais (papel ou planilhas), ainda amplamente utilizados em centros de pesquisa no Brasil, por uma solução digital segura, escalável e acessível.

### Stakeholders
- Usuários Finais: Professores, técnicos e pesquisadores que realizam controle de estoque químico.
- Equipe Técnica: Desenvolvedor responsável.
- Instituições de Ensino ou Pesquisa: Possíveis parceiros ou validadores do MVP.

### Escopo Inicial (MVP)
- Cadastro e autenticação de usuários, com gerenciamento de permissões e privilégios de sistema (usuário comum e administrador).
- Registro, edição, exclusão e consulta de reagentes químicos por número CAS (com autenticação).
- Painel administrativo para visualizar e gerenciar usuários e reagentes.
- API RESTful documentada e protegida por autenticação (usuários comuns e administradores).
- Back-end funcional com testes automatizados básicos.
- Deploy funcional em ambiente gratuito e acessível (Heroku, Render, Rails, etc.).

### Tecnologias Confirmadas
- Front-end: HTML, CSS, JavaScript (vanilla).
- Back-end: Node.js, Express.js.
- Banco de Dados: MongoDB (MongoDB Atlas).
- Testes: Mocha, Chai, Supertest, Istambul.
- Controle de versão: Git/GitHub.
- Ambiente de Deploy: Gratuito (a definir: Render, Vercel, Heroku, etc.).
- Containers (previsto): Docker.

### Critérios de Sucesso (Métricas Iniciais)
- Cadastro e login de usuários funcionando com persistência.
- Tempo médio de resposta da API abaixo de 300ms para operações básicas.
- Capacidade de listar reagentes por usuário com precisão.
- Testes automatizados de API com >70% de cobertura no MVP.
- Interface utilizável em dispositivos móveis (mesmo que não seja um app nativo ainda).

### ⚠️ Riscos e Dependências
- Dependência de serviços gratuitos (como MongoDB Atlas e Render) pode gerar instabilidades ou limitações de escalabilidade.
- Ausência de usuários reais no início pode comprometer testes de usabilidade e coleta de feedback qualificado.
- Falta de um front-end moderno pode dificultar a adesão por parte dos usuários finais em dispositivos móveis.

### Visão de Continuidade
Após validação do MVP, pretende-se:
- Desenvolver uma versão mobile (provavelmente híbrida, com React Native ou Flutter).
- Implementar leitura por QR Code para facilitar a busca por reagentes no estoque.
- Criar sistema de alertas para reagentes vencidos ou com estoque baixo.
- Adicionar controle de acesso por níveis de permissão (multiusuário).
- Oferecer versão em inglês e português.
  Custos estimados e benefício esperado
Espera-se que o custo seja nulo, por se tratar de um MVP e que os benefícios sejam o de disponibilizar estes de maneira a colher e analisar os primeiros resultados quanto ao lançamento futuro da versão completa do SaaS, tanto em Desktop quanto em Mobile.

Cronograma
Flexível.